CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC-VIỄN THÔNG HÀNG KHÔNG QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM PHẦN MỀM AITS MÃ SỐ : QTPTSPPM-01/SPDVPM LẦN BAN HÀNH : 04 NGÀY BAN HÀNH : 01/3/2025 TRANG : 1 / 20 ĐƠN VỊ BIÊN SOẠN LÊ ĐỨC NGHĨA; CẤP PHÊ DUYỆT NGUYỄN TUẤN ANH.

| BẢNG THÔNG TIN TRÌNH TỰ PHÊ DUYỆT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nội dung | Chức vụ | Đơn vị | Xác nhận |
| Người biên soạn | PTP. SPDVPM | SPDVPM | Lại Duy Hưng |
| Đơn vị kiểm tra/ thẩm định | Trưởng Phòng | ĐBCL | Tạ Thị Liễu |
| Cấp xem xét thông qua | P. TGĐ | Khối VHKT | Bùi Tuấn Anh |

| BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ngày tháng | Nội dung thay đổi | Lần ban hành |
| 15/09/2023 | Ban hành lần đầu (Thay thế QT phát triển phần mềm của phòng Tư vấn Phát triển Sản phẩm) | 01 |
| 15/12/2023 | Bổ sung Mục lục theo form chuẩn ISO hiện hành | 02 |
| 01/03/2024 | Bổ sung tài liệu tham chiếu Việc phát triền phần mềm phải tuân theo Quy định Đảm bảo An ninh thông tin trong Lĩnh vực Phần mềm. | 03 |
| 01/3/2025 | Ban hành lại do thay đổi mã Quy định đảm bảo An ninh thông tin trong lĩnh vực phần mềm: từ QĐANTTPM-01/SPDVHT-ANTT thành QĐANTTPM-01/SPDVHT-ANTT | 04 |

MỤC LỤC

I.	MỤC ĐÍCH	5

II.	ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG	5

III.	TÀI LIỆU THAM CHIẾU	5

IV.	ĐỊNH NGHĨA, THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT	5

V.	NỘI DUNG	7

1.	Lưu đồ:	7

2.	Mô tả lưu đồ:	8

VI.	LƯU TRỮ	19

VII.	PHỤ LỤC	20

VIII.	HIỆU LỰC VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU	20

# MỤC ĐÍCH

  - Quy định các bước và trách nhiệm thực hiện trong quá trình phát triển sản phẩm phần mềm đảm bảo sản phẩm phần mềm đạt chất lượng và tuân thủ ATTT.

# ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Đối tượng áp dụng: Các TTK, Các cá nhân, ĐVCM trong công ty.

- Phạm vi áp dụng: Áp dụng trong quá trình triển khai hợp đồng/dự án. Quá trình phát triển sản phẩm phần mềm mới, các yêu cầu nâng cấp lớn trong quá trình ĐBHĐ.

# TÀI LIỆU THAM CHIẾU

- ISO 9001: 2015;

- ISO 27001: 2022;

- ISO 20000-1:2018;

- Quy trình Triển khai hợp đồng dự án.

- Quy trình Kiểm thử và phát hành sản phẩm dịch vụ.

- Quy định quản lý vận hành khai thác Kubenetes

-    Quy định Đảm bảo An ninh thông tin trong Lĩnh vực Phần mềm

- Các tài liệu liên quan khác…

# ĐỊNH NGHĨA, THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

| Viết tắt | Định nghĩa |
| --- | --- |
| AITS | Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không |
| TVPTSP | Phòng tư vấn phát triển sản phẩm |
| LĐCT / LĐP | Lãnh đạo công ty AITS/Lãnh đạo phòng |
| KSYCKH | Khảo sát yêu cầu khách hàng |
| Email | Thư điện tử |
| KH | Khách hàng |
| KD | Phòng Kinh doanh |
| TCHC | Phòng Tổ chức – Hành chính |
| TTK | Tổ triển khai |
| UI/UX | Thiết kế (Product Design) |
| PS | Project Sponsor (Hỗ trợ dự án) |
| PM | Trưởng dự án (Project Manager/ Tổ trưởng tổ triển khai) |
| PO | Trưởng nhóm sản phẩm (Product Owner/ Product Manager) |
| BA | Nhóm/Cá nhân thực hiện phân tích nghiệp vụ phần mềm. |
| DEV | Nhóm/Cá nhân lập trình các chức năng nghiệp vụ của phần mềm. |
| TEST | Nhóm /Cá nhân kiểm tra và đảm bảo chất lượng của phần mềm. |
| DEVLEAD | Là thành viên của dự án phụ trách việc hướng dẫn, giám sát, kiểm tra và đánh giá chất lượng việc phát triển các thành phần của phần mềm ứng dụng, ghép và build project của dự án. |
| TECHLEAD | Là nhân sự quản lý và đưa ra các quyết định liên quan tới kỹ thuật, giải pháp của dự án, bao gồm nhưng không giới hạn: kiến trúc, công nghệ, tích hợp hệ thống, thiết lập các hướng dẫn tiêu chuẩn lập trình, mô hình phát triển ứng dụng và chủ trì giải quyết các xung đột trong triển khai giải pháp CNTT trong dự án. |
| PreSale | Là lãnh đạo/ Chuyên viên/Nhân viên phòng TV-PTSP phụ trách xây dựng giải pháp kỹ thuật, cấu trúc giá sản phẩm dịch vụ theo phân công của trưởng phòng TV-PTSP. |
| TTK | Tổ triển khai dự án |
| BRD | Tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ khách hàng |

# NỘI DUNG

- Lưu đồ:

- Mô tả lưu đồ:

| TT | Công việc cụ thể | Thực hiện chính | Phối hợp | Yêu cầu kết quả | Thời hạn | Biểu mẫu/Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BƯỚC 1: TIẾP NHẬN TÀI LIỆU, GIẢI PHÁP KỸ THUẬT |  |  |  |  |  |
|  | Căn cứ thực hiện: - Quy định đảm bảo An ninh thông tin trong lĩnh vực phần mềm; - Tài liệu Đề xuất giải pháp kỹ thuật theo mẫu BMPHPTSP-01/TVPTSP (Quy trình phối hợp phát triển sản phẩm dịch vụ bán); - Quy định kiến trúc CNTT AITS; - Quyết định thành lập tổ triển khai/Phân công nhiệm vụ; - Các tài liệu khác kèm theo nếu có. Cách thức thực hiện: - Tiếp nhận tài liệu, phân tích yêu cầu, xây dựng kế hoạch triển khai. - Lựa chọn mô hình triển khai theo Quy định kiến trúc CNTT AITS. | PM | PreSale, BA | Tài liệu Đề xuất giải pháp kỹ thuật | Theo kế hoạch triển khai/yêu cầu của khách hàng | Tài liệu Đề xuất GPKT: BMPHPTSP-01/TVPTSP |
| 2 | BƯỚC 2: KHẢO SÁT CHI TIẾT YÊU CẦU NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG (BRD) |  |  |  |  |  |
|  | Căn cứ thực hiện: - Quy định đảm bảo An ninh thông tin trong lĩnh vực phần mềm; - Tài liệu Đề xuất giải pháp kỹ thuật theo mẫu BMPHPTSP-01/TVPTSP; - Kế hoạch đã được thống nhất với khách hàng; - Các tài liệu khác kèm theo nếu có. Cách thức thực hiện: Tiến hành khảo sát, thu thập yêu cầu…để xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu khách hàng (BRD) theo biễu mẫu BMPTSPPM-01/SPDVPM. | BA | DEVLEAD; TEST | Tài liệu đặc tả yêu cầu khách hàng | Theo kế hoạch dự án | BMPTSPPM-01/SPDVPM |
| 3 | BƯỚC 3: PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ (BRD) |  |  |  |  |  |
|  | Căn cứ thực hiện: - Quy định đảm bảo An ninh thông tin trong lĩnh vực phần mềm; - Tài liệu Đề xuất giải pháp kỹ thuật theo mẫu BMPHPTSP-01/TVPTSP; - Tài liệu đặc tả yêu cầu khách hàng (BRD) được dây dựng theo biễu mẫu BMPTSPPM-01/SPDVPM; - Kế hoạch đã được thống nhất với khách hàng; - Các tài liệu khác kèm theo nếu có. Cách thức thực hiện: - Thực hiện phê duyệt đặc tả yêu cầu khách hàng (Phê duyệt trực tiếp căn cứ theo điều khoản và phụ lục kỹ thuật của hợp đồng) - Trường hợp “Yes” chuyển sang Bước 4 - Trường hợp “No” quay lại Bước 2 | PM, KH |  | Tài liệu đặc tả yêu cầu khách hàng được phê duyệt | Theo kế hoạch dự án | BMPTSPPM-01/SPDVPM |
| 4 | BƯỚC 4: XÂY DỰNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CHỨC NĂNG PHẦN MỀM |  |  |  |  |  |
|  | Căn cứ thực hiện: - Quy định đảm bảo An ninh thông tin trong lĩnh vực phần mềm; - Tài liệu Đề xuất giải pháp kỹ thuật theo mẫu BMPHPTSP-01/TVPTSP; - Quy định kiến trúc CNTT AITS; - Tài liệu đặc tả yêu cầu khách hàng (BRD) được phê duyệt; - Tài liệu thiết kế giao diện hệ thống, giao diện người dùng; - Kế hoạch đã được thống nhất với khách hàng; - Các tài liệu khác kèm theo nếu có. Cách thức thực hiện: Tiến hành xây dựng tài liệu Tài liệu phân tích thiết kế phần mềm theo biễu mẫu BMPTSPPM-02/SPDVPM. | BA, UX/UI TECHLEAD, DEVLEAD | TEST | Tài liệu thiết kế kiến trúc chức năng phần mềm. Tài liệu thiết kế giao diện hệ thống, giao diện người dùng | Theo kế hoạch dự án | BMPTSPPM-02/SPDVPM BMPTSPPM-08/SPDVPM |
| 5 | BƯỚC 5: PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CHỨC NĂNG PHẦN MỀM |  |  |  |  |  |
|  | Căn cứ thực hiện: - Quy định đảm bảo An ninh thông tin trong lĩnh vực phần mềm; - Tài liệu Đề xuất giải pháp kỹ thuật theo mẫu BMPHPTSP-01/TVPTSP; - Tài liệu đặc tả yêu cầu khách hàng (BRD) đã được phê duyệt. - Tài liệu thiết kế kiến trúc chức năng phần mềm được xây dựng theo biễu mẫu BMPTSPPM-02/SPDVPM. - Tài liệu thiết kế giao diện hệ thống, giao diện người dùng theo biểu mẫu BMPTSPPM-08/SPDVPM - Kế hoạch đã được thống nhất với khách hàng; - Các tài liệu khác kèm theo nếu có. Cách thức thực hiện: - Thực hiện phê duyệt thiết kế kiến trúc chức năng phần mềm: - Trường hợp “Yes” chuyển sang Bước 6 - Trường hợp “No” quay lại Bước 4 | PM |  | Tài liệu thiết kế kiến trúc chức năng phần mềm được phê duyệt; Tài liệu thiết kế giao diện hệ thống, giao diện người dùng được phê duyệt | Theo kế hoạch dự án | BMPTSPPM-02/SPDVPM BMPTSPPM-08/SPDVPM |
| 6 | BƯỚC 6: TÀI LIỆU THIẾT KÊ CSDL, TÀI LIỆU THIẾT KẾ KẾT NỐI/ TÍCH HỢP HỆ THỐNG |  |  |  |  |  |
|  | Căn cứ thực hiện: - Quy định đảm bảo An ninh thông tin trong lĩnh vực phần mềm; - Tài liệu Đề xuất giải pháp kỹ thuật theo mẫu BMPHPTSP-01/TVPTSP; - Tài liệu đặc tả yêu cầu khách hàng (BRD) đã được phê duyệt. - Tài liệu thiết kế kiến trúc chức năng phần mềm đã được phê duyệt. - Tài liệu thiết kế giao diện hệ thống, giao diện người dùng được phê duyệt - Kế hoạch đã được thống nhất với khách hàng; - Các tài liệu khác kèm theo nếu có. Cách thức thực hiện: - Xây dựng tài liệu thiết kế CSDL theo mẫu BMPTSPPM-03/SPDVPM - Xây dựng Tài liệu đặc tả kết nối theo mẫu BMPTSPPM-04/SPDVPM - Xây dựng Tài liệu thiết kế giao diện hệ thống, giao diện người dùng được phê duyệt theo mẫu BMPTSPPM-08/SPDVPM | DEVLEAD | DEV, BA, UX/UI | Tài liệu thiết kế CSDL, Tài liệu đặc tả kết nối Tài liệu thiết kế giao diện hệ thống, giao diện | Theo kế hoạch dự án | Tài liệu thiết kế CSDL: BMPTSPPM-03/SPDVPM Tài liệu đặc tả kết nối: BMPTSPPM-04/SPDVPM Tài liệu thiết kế giao diện hệ thống, giao diện người dùng: BMPTSPPM-08/SPDVPM |
| 7 | BƯỚC 7: PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU THIẾT KÊ CSDL, TÀI LIỆU THIẾT KẾ KẾT NỐI/ TÍCH HỢP HỆ THỐNG |  |  |  |  |  |
|  | Căn cứ thực hiện: - Quy định đảm bảo An ninh thông tin trong lĩnh vực phần mềm; - Tài liệu Đề xuất giải pháp kỹ thuật theo mẫu BMPHPTSP-01/TVPTSP; - Tài liệu đặc tả yêu cầu khách hàng (BRD) đã được phê duyệt. - Tài liệu thiết kế kiến trúc chức năng phần mềm đã được phê duyệt. - Tài liệu thiết kế CSDL đã được xây dựng theo biễu mẫu BMPTSPPM-03/SPDVPM; - Tài liệu đặc tả kết nối đã được xây dựng theo biễu mẫu BMPTSPPM-04/SPDVPM; - Tài liệu thiết kế giao diện hệ thống, giao diện người dùng theo biễu mẫu BMPTSPPM-08/SPDVPM; - Kế hoạch đã được thống nhất với khách hàng; - Các tài liệu khác kèm theo nếu có. Cách thức thực hiện: - Thực hiện phê duyệt thiết kế kiến trúc chức năng phần mềm: - Trường hợp “Yes” chuyển sang Bước 8 - Trường hợp “No” quay lại Bước 6 | PM |  | Tài liệu thiết kế CSDL, Tài liệu đặc tả kết nối được phê duyệt | Theo kế hoạch dự án | Tài liệu thiết kế CSDL: BMPTSPPM-03/SPDVPM Tài liệu đặc tả kết nối: BMPTSPPM-04/SPDVPM Tài liệu thiết kế giao diện hệ thống, giao diện người dùng: BMPTSPPM-08/SPDVPM |
| 8 | BƯỚC 8: LẬP TRÌNH PHẦN MỀM |  |  |  |  |  |
|  | Căn cứ thực hiện: - Quy định đảm bảo An ninh thông tin trong lĩnh vực phần mềm; - Tài liệu Đề xuất giải pháp kỹ thuật theo mẫu BMPHPTSP-01/TVPTSP; - Tài liệu đặc tả yêu cầu khách hàng (BRD) đã được phê duyệt; - Tài liệu thiết kế kiến trúc chức năng phần mềm đã được phê duyệt; - Tài liệu thiết kế CSDL đã được phê duyệt; - Tài liệu đặc tả kết nối đã được phê duyệt; - Tài liệu thiết kế giao diện hệ thống, giao diện người dùng được phê duyệt; - Kế hoạch đã được thống nhất với khách hàng; - Quy định quản lý khai thác hệ thống K8S - Các tài liệu khác kèm theo nếu có. Cách thức thực hiện: - Thực hiện phát triển phần mềm cần tuân thủ theo quy định kiến trúc CNTT, hướng dẫn PL02 – Hướng dẫn phát triển phần mềm đáp ứng UI/UX (PLPTSPPM-02/SPDVPM); - Thực hiện phát triển phần mềm theo hướng dẫn PL03_HD Luu tru khai thac_v2.0 (PLPTSPPM-03/SPDVPM); - Trong quá trình phát triển phần mềm nếu có phát sinh yêu cầu thay đổi tại bất cứ bước nào thì thực hiện lập tài liệu mô tả thay đổi yêu cầu của khách hàng theo biểu mẫu BMYCTDDA-01/SPDVPM (Quy trình quản lý yêu cầu thay đổi – TK HĐ DA) - Thực hiện viết tài liệu HDSD khi bộ phận Lập trình hoàn thành và hoàn thành sơ bộ tài liệu HDSD trước khi UAT theo biểu mẫu BMPTSPPM-05/SPDVPM và BMPTSPPM-06/SPDVPM. | DEV | BA, UX/UI, TEST, | Sản phẩm phần mềm | Theo kế hoạch dự án. | BMPTSPPM-02/SPDVPM BMPTSPPM-08/SPDVPM BMYCTDDA-01/SPDVPM |
| 9 | BƯỚC 9: KIỂM THỬ VÀ PHÁT HÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM |  |  |  |  |  |
|  | Căn cứ thực hiện: - Tài liệu Đề xuất giải pháp kỹ thuật theo mẫu BMPHPTSP-01/TVPTSP; - Quy định kiến trúc CNTT; - Quy định đảm bảo An ninh thông tin trong lĩnh vực phần mềm; - Tài liệu đặc tả yêu cầu khách hàng (BRD) đã được phê duyệt; - Tài liệu thiết kế kiến trúc chức năng phần mềm đã được phê duyệt; - Tài liệu thiết kế CSDL đã được phê duyệt; - Tài liệu đặc tả kết nối đã được phê duyệt; - Tài liệu thiết kế giao diện hệ thống, giao diện người dùng được phê duyệt; - Bộ test case đã được xây dựng; - Sản phẩm phần mềm đã được xây dựng; - Kế hoạch đã được thống nhất với khách hàng; - Các tài liệu khác kèm theo nếu có. Cách thức thực hiện: Thực hiện kiểm thử các chức năng theo “Quy trình kiểm thử và phát hành sản phẩm dịch vụ”. | TEST | BA, UX/UI, DEV | Kết quả kiểm thử; Tài liệu HDSD. | Theo kế hoạch dự án. | “Quy trình kiểm thử và phát hành sản phẩm dịch vụ”. Tài liệu HDSD cho người dùng: BMPTSPPM-05/SPDVPM Tài liệu HDSD cho quản trị hệ thống: BMPTSPPM-06/SPDVPM |
| 10 | BƯỚC 10: XÂY DỰNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT |  |  |  |  |  |
|  | Căn cứ thực hiện: - Quy định đảm bảo An ninh thông tin trong lĩnh vực phần mềm; - Tài liệu Đề xuất giải pháp kỹ thuật theo mẫu BMPHPTSP-01/TVPTSP; - Tài liệu đặc tả yêu cầu khách hàng (BRD) đã được phê duyệt; - Tài liệu thiết kế kiến trúc chức năng phần mềm đã được phê duyệt; - Tài liệu thiết kế CSDL đã được phê duyệt; - Tài liệu đặc tả kết nối đã được phê duyệt; - Tài liệu thiết kế giao diện hệ thống, giao diện người dùng được phê duyệt; - Sản phẩm phần mềm đã được test. - Kế hoạch đã được thống nhất với khách hàng; - Các tài liệu khác kèm theo nếu có. Cách thức thực hiện: Thực hiện xây dựng Tài liệu hướng dẫn cài đặt theo biễu mẫu BMPTSPPM-07/SPDVPM. | DEVLEAD |  | Tài liệu hướng dẫn cài đặt | Theo kế hoạch dự án | Tài liệu hướng dẫn cài đặt: BMPTSPPM-07/SPDVPM |
| 11 | BƯỚC 11: KẾT THÚC QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM |  |  |  |  |  |
|  | Căn cứ thực hiện: - Quy định đảm bảo An ninh thông tin trong lĩnh vực phần mềm; - Tài liệu Đề xuất giải pháp kỹ thuật theo mẫu BMPHPTSP-01/TVPTSP; - Tài liệu đặc tả yêu cầu khách hàng (BRD) đã được phê duyệt; - Tài liệu thiết kế kiến trúc chức năng phần mềm đã được phê duyệt; - Tài liệu thiết kế CSDL đã được phê duyệt; - Tài liệu đặc tả kết nối đã được phê duyệt; - Tài liệu thiết kế giao diện hệ thống, giao diện người dùng được phê duyệt; - Sản phẩm phần mềm đã được khách hàng UAT. - Kế hoạch đã được thống nhất với khách hàng; - Các tài liệu khác kèm theo nếu có. Cách thức thực hiện: - TTK thực hiện tuân thủ các bước của “Quy trình triển khai hợp đồng/dự án và PL01-Danh mục hồ sơ, tài liệu HĐ/DA. - Thực hiện lập tài liệu hướng dẫn vận hành khai thác hệ thống phần mềm theo hướng dẫn biên soạn tài liệu vân hành khai thác phần mềm (HDTLVHKTPM-01/SPDVPM) | TTK |  | Các tài liệu theo PLTKHĐDA-01/TVPTSP “Danh mục hồ sơ, tài liệu hợp đồng/dự án” | Theo kế hoạch dự án. | HDTLVHKTPM-01/SPDVPM BMPTPM-05/SPDVPM PLTKHĐDA-01/SPDVPM “Danh mục tài liệu hồ sơ tài liệu dự án/hợp đồng” |

# LƯU TRỮ

| TT | Hồ sơ /biểu mẫu | Mã số | Dạng lưu | Thời gian lưu | Mức độ bảo mật | Nơi lưu hoặc trách nhiệm lưu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm | BMPTSPPM-01/SPDVPM | Bản mềm hoặc bản cứng | Lưu trữ theo sản phẩm hoặc thời hạn HĐ/DA | Lưu hành nội bộ | Bản mềm lưu trên hệ thống lưu trữ mã nguồn, tài liệu phần mềm (Gitlab). thuvienso hoặc hệ thống lưu trữ khác theo quy định của công ty. |
| 2 | Tài liệu thiết kế kiến trúc chức năng phần mềm. | BMPTSPPM-02/ SPDVPM |  |  |  |  |
| 3 | Tài liệu thiết kế CSDL | BMPTSPPM-03/ SPDVPM |  |  |  |  |
| 4 | Tài liệu thiết kế kết nôi/tích hợp hệ thống | BMPTSPPM-04/ SPDVPM |  |  |  |  |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm | BMPTSPPM-05/ SPDVPM |  |  |  |  |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho quản trị hệ thống | BMPTSPPM-06/ SPDVPM |  |  |  |  |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt | BMPTSPPM-07/ SPDVPM |  |  |  |  |
| 8 | Tài liệu thiết kế giao diện hệ thống, giao diện người dùng | BMPTSPPM-08/ SPDVPM |  |  |  |  |
| 9 | Phụ lục 01_ Hướng dẫn phát triển phần mềm đáp ứng UI/UX | PLPTSPPM-01/ SPDVPM |  |  |  |  |
| 10 | Phụ lục 02_HD Lưu trữ khai thác_v2.0 | PLPTSPPM-02/ SPDVPM |  |  |  |  |

# PHỤ LỤC

| STT | Hồ sơ/Biểu mẫu | Mã số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm | BMPTSPPM-01/SPDVPM |
| 2 | Tài liệu thiết kế kiến trúc chức năng phần mềm. | BMPTSPPM-02/ SPDVPM |
| 3 | Tài liệu thiết kế CSDL | BMPTSPPM-03/ SPDVPM |
| 4 | Tài liệu thiết kế kết nối/tích hợp hệ thống | BMPTSPPM-04/ SPDVPM |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm | BMPTSPPM-05/ SPDVPM |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho quản trị hệ thống | BMPTSPPM-06/ SPDVPM |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt | BMPTSPPM-07/ SPDVPM |
| 8 | Tài liệu thiết kế giao diện hệ thống, giao diện người dùng | BMPTSPPM-08/ SPDVPM |
| 9 | Phụ lục 01_ Hướng dẫn phát triển phần mềm đáp ứng UI/UX | PLPTSPPM-01/ SPDVPM |
| 10 | Phụ lục 02_HD Lưu trữ khai thác_v2.0 | PLPTSPPM-02/ SPDVPM |

# HIỆU LỰC VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU

- Tài liệu này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

- Phòng SPDVPM chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát và cập nhật tài liệu này khi có thay đổi.